D E T A I L E D D E S I G N S P E C I F I C A T I O N 某行知识库项目详细设计文档 核心系统迁移知识库：离线构建＋在线问答一体化设计（ATM 场景 Demo）. 文档版本：V1.0 编制单位：法本知识库项目组 编制日期：2026 年 10 月 16 日 密 级：内部资料 法本知识库项目组 2026-10

摘　要

本设计面向某行核心系统迁移知识库项目，覆盖 ATM 场景 Demo 及后续推广两个阶段。设计依据《某行需求分析文档 V0.1》与 2026 年 10 月 15 日内部会议结论编制，采用离线构建＋在线问答的总体架构。

离线阶段以数据治理三步法（梳理业务功能点、AI 打标签、人工校对）将业务流程文档、错误码表、返回报文示例、mapping 映射与 COBOL 源码加工为知识图谱、向量索引与结构化元数据，实现数据层、业务层、执行层一次查全。在线阶段以单一 Flow 串联问题分析、多路检索、大模型整体分析与带依据作答，并通过数据指纹与已验证答案库实现精确直出、参考复用、实时推理的三级分流长时记忆。

本文给出总体架构、离线构建、知识存储、在线问答与工具接口层的详细设计，明确 REST 接口与内部接口的实现约定与错误码规范，完成大模型、向量化和解析等 AI 工具的选型与私有化部署方案，并附两周 Demo 实施计划、遗留问题影响分析与风险对策。系统定位为辅助工具，业务逻辑准确性以人工复核为准；不涉及将生成代码在大机上运行测试。

关键词：知识图谱；遗留代码理解；检索增强问答；数据指纹；核心系统迁移

目　录

1　引言	1

1.1　编制依据与目的	1

1.2　设计范围与系统边界	1

1.3　术语定义	2

2　总体架构设计	3

2.1　架构总览	3

2.2　离线构建与在线问答双阶段	4

2.3　单一 Flow 与 Agent 演进的设计原则	4

2.4　技术栈总览	4

3　离线知识构建子系统设计	6

3.1　数据接入设计	6

3.2　文档智能解析	6

3.3　遗留代码解析	7

3.4　数据治理三步法	7

3.5　知识融合与图谱构建	8

3.6　向量化入库	8

3.7　增量更新与版本管理	8

4　知识存储详细设计	9

4.1　存储选型与分工	9

4.2　知识图谱模型	9

4.3　向量库集合设计	10

4.4　关系库核心表	11

4.5　对象存储布局	12

4.6　版本管理与失效联动	12

5　在线问答服务详细设计（单一 Flow）	13

5.1　流程总览	13

5.2　问题分析器	13

5.3　长时记忆与三级分流	14

5.4　多路检索器	14

5.5　上下文组装与 LLM 整体分析	15

5.6　答案生成与溯源	15

5.7　会话与追问	15

5.8　人工复核与答案沉淀闭环	16

6　工具接口层设计（Agent 演进预留）	17

6.1　统一工具协议	17

6.2　工具清单	17

6.3　编排实现与 Agent 演进路径	18

7　接口详细设计	19

7.1　接口约定	19

7.2　在线问答接口	20

7.3　检索接口	21

7.4　溯源接口	21

7.5　治理与复核接口	21

7.6　知识接入与更新接口	22

7.7　迁移支撑接口	22

7.8　统一错误码	23

7.9　内部接口与关键函数	23

8　AI 工具选型与部署	25

8.1　选型原则	25

8.2　选型清单	25

8.3　模型服务部署	26

8.4　Prompt 与 Skills 资产	26

9　非功能设计	27

9.1　性能指标	27

9.2　安全与合规	27

9.3　可用性与运维	28

10　实施计划与风险管理	29

10.1　两周 Demo 实施计划	29

10.2　遗留问题对设计的影响	29

10.3　风险与对策	30

附录 A　知识图谱查询示例（Cypher）	31

附录 B　数据指纹与三级分流参考实现	32

附录 C　版本历史	33

注：本目录由域代码生成。文档编辑后如需确保页码准确，请在目录上右键选择更新域。

# 1　引言

## 1.1　编制依据与目的

本设计依据两份文件编制：其一为《某行需求分析文档 V0.1》（2026 年 9 月），界定核心系统迁移知识库的功能需求范围；其二为《某行知识库项目方案总结》（依据 2026 年 10 月 15 日内部会议结论与梁业飞、束振鹤技术讨论记录整理），确定已与项目组对齐的总体技术路线、四大核心能力问题方案、边界约束与两周 Demo 交付节奏。两份材料中，前者定范围，后者定路线，本文在其基础上展开。

编制目的：将上述需求与已确认方案细化为可开发、可测试、可验收的详细设计，重点覆盖知识存储模型、在线问答单一 Flow、工具接口层、REST 接口与内部接口实现约定，以及 AI 工具选型与部署方案，供项目组开发、测试使用，并作为客户评审与 Demo 验收的设计基线。

## 1.2　设计范围与系统边界

设计范围覆盖 Demo 期（ATM 业务场景，两周内交付端到端演示）必选功能与推广期（多场景、全量素材接入）扩展功能，扩展功能在文中以演进项标注。除功能范围外，会议明确两条边界决议，须写入对外方案并使用防御性措辞，本设计全程遵守，见表 1。

表 1　系统边界与责任约束（会议决议）

| 序号 | 边界事项 | 约束内容（防御性措辞） | 对设计的落实 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 业务校验责任 | 系统对 Agent 解析出的业务逻辑准确性不承担责任，最终以人工复核结果为准；系统定位为辅助工具，不承担业务正确性责任 | 所有答案标注复核状态；miss 类答案必须人工复核后方可入库（见 5.8 节）；界面与接口均携带辅助定位声明 |
| 2 | 项目范围界定 | 本次项目不涉及将生成的代码直接在大机上运行测试，仅提供工具层面的支持 | 代码生成接口仅输出骨架与人工校验点，接口响应携带免责声明（见 7.7 节） |

## 1.3　术语定义

本文使用的主要术语见表 2。

表 2　术语定义

| 术语 | 定义 |
| --- | --- |
| 单一 Flow | Demo 阶段在线问答的固定推理链：问题分析→多路检索→大模型结合上下文整体分析→输出带依据的答案，不引入复杂 Multi-Agent |
| 数据指纹 | 对规范化后的问题（含场景编码与关键参数）计算的 SHA-256 摘要，作为已验证答案的精确匹配键 |
| 三级分流 | 长时记忆的缓存路由策略：精确命中直出、相似命中参考复用、未命中实时推理 |
| 已验证答案库 | 经人工复核通过的问答对（指纹＋答案＋溯源）集合，存储于 PostgreSQL，实现答案沉淀复用 |
| 多路检索 | 并行发起知识图谱、文档向量、代码三类检索并融合重排的检索机制 |
| 数据治理三步法 | 离线知识构建的核心流程：梳理业务功能点→AI 打标签＋人工校对→映射关系入知识图谱 |
| Skills | 以提示词资产形式定义的角色、场景、回答结构与终止条件骨架，与框架代码解耦 |
| 工具接口层 | 将文档、源代码、知识图谱、缓存库封装为规范化工具接口的中间层，为单一 Flow 与后续 Agent 动态编排共用 |
| Chunk | 向量化入库的最小知识片段，文档按语义段、代码按节（SECTION）、映射表按业务键行组切分 |
| 溯源 | 答案中每条事实性陈述关联到知识来源（流程文档、数据表、代码片段）的机制 |
| 知识版本（kb_version） | 一次知识批量变更的版本号，用于版本回溯与已验证答案失效判定 |

# 2　总体架构设计

## 2.1　架构总览

系统采用离线构建＋在线问答的总体架构，自下而上分为数据源层、离线知识构建层、知识存储层、工具接口层、在线服务层与应用交互层六个层次，治理与运维能力（人工校对闭环、版本管理、权限审计、阈值配置、质量评测）纵向贯穿各层，总体架构如图 1 所示。

图 1　系统总体架构

数据源层汇聚四类素材：技术文档、代码资产（COBOL/RPG/JCL/CICS/DB2）、业务规则素材（业务流程文档、错误码表、返回报文示例、mapping 映射）与系统元数据。离线知识构建层执行数据治理三步法，将素材加工为结构化知识。知识存储层由 Neo4j 知识图谱、Milvus 向量库、PostgreSQL 元数据库与 MinIO 对象存储组成。工具接口层把文档、源代码、知识图谱、缓存库封装为规范化工具。在线服务层在 Demo 阶段以单一 Flow 串联完整推理链，演进阶段切换为 Agent 动态编排，二者复用同一套工具。应用交互层提供 Web 问答入口、治理工作台与 API 接入。

## 2.2　离线构建与在线问答双阶段

离线阶段回答知识从哪里来：将代码与文档拉取后，先梳理业务功能点，再借助 AI 对照源代码与文档打标签、生成 Markdown 化知识文档与知识图谱，连同映射关系一并存入向量库与图谱库。标注环节必须人工校对兜底。在线阶段回答知识怎么用：查询优先从知识库获取，未命中则由推理链实时生成，生成的答案经人工复核后回流入库，形成长时记忆。两个阶段通过知识版本机制衔接，离线知识更新会触发在线侧已验证答案的失效与降级（见 4.6 节）。

## 2.3　单一 Flow 与 Agent 演进的设计原则

会议结论确定 Demo 阶段采用单一 Flow 简化实现，技术讨论同时指出固定流程不够灵活、动态 Agent 编排才是业界成熟形态。本设计按以下三条原则处理这一张力，保证单一 Flow 验证通过后向 Agent 动态编排演进时不需要重构：

（1） 工具接口化。文档、源代码、知识图谱、缓存库在设计期即封装为规范化工具接口并统一注册（见第 6 章），单一 Flow 只是工具的一个固定顺序调用者；Agent 动态编排复用同一套工具接口，按轮动态决定调用工具与停止时机，由 Skills 与提示词约定终止条件。

（2） 数据治理先行。标签与映射关系必须经人工校对后写入知识图谱，使查询业务时可从数据层、业务层到执行层一次查全，且每个结论可溯源；未治理的数据不进入在线检索。

（3） 场景无关骨架。框架（Agent＋工具＋Skills）与场景知识解耦，场景知识仅存在于数据层与 Skills 配置中；切换或新增场景只补数据与 Skills，不修改框架代码。卡种三种与六种等多口径并存的映射问题，正是由知识图谱统一承载。

## 2.4　技术栈总览

技术栈按 Demo 优先、推广可平滑升级的原则选择，见表 3。

表 3　技术栈总览

| 层面 | 技术选型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 后端服务 | Python 3.11 ＋ FastAPI | 异步 IO，与 AI 工具链生态一致，REST 接口实现载体 |
| 任务编排 | Celery ＋ Redis（Demo 可先用轻量队列） | 离线构建流水线异步任务调度 |
| 图数据库 | Neo4j 5.x | 知识图谱存储，Cypher 查询，三层一次查全 |
| 向量库 | Milvus 2.x | 三集合、HNSW 索引、余弦度量 |
| 关系库 | PostgreSQL 15 | 元数据、指纹、已验证答案、治理任务、审计 |
| 对象存储 | MinIO | 原始素材与衍生产物（Markdown、AST）存放 |
| 前端 | React ＋ AntV G6 | 问答界面、治理工作台、拓扑与调用链可视化 |
| 模型服务 | vLLM ＋ TEI | LLM 推理与 Embedding/Rerank 服务化，全内网部署 |
| 部署 | Docker Compose（Demo）→ Kubernetes（推广） | 演示环境一键拉起，推广期容器化编排 |

# 3　离线知识构建子系统设计

## 3.1　数据接入设计

接入层采用适配器模式，按 source_type 插件化扩展，每类素材对应一个解析器与校验规则。Demo 阶段客户需提供的错误码表、返回报文示例与 mapping 真实结构为关键路径素材，接入优先级最高。接入对象与 Demo 素材映射见表 4。

表 4　接入对象与 ATM Demo 关键素材

| 类别 | 接入内容 | Demo（ATM 场景）素材 | 接入方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 技术文档 | 架构设计书、接口规范（MQ/API）、部署手册、运维日志 | ATM 业务流程文档、接口说明 | 对象存储上传＋文档解析流水线 |
| 代码资产 | COBOL/RPG 源码、JCL 作业流、CICS 交易配置、DB2/VSAM 数据字典 | ATM 交易相关 COBOL 程序白名单集合 | Git 仓库拉取＋代码解析流水线 |
| 业务规则 | 需求规格说明书、业务流程图、SWIFT 报文处理规则、历史工单 | 错误码表、返回报文示例、mapping 真实结构（关键路径） | 结构化导入（Excel/CSV）＋字段校验 |
| 系统元数据 | 子系统调用关系矩阵、耦合度评估数据（依赖频次、数据交互量） | Demo 可选 | 结构化导入 |

## 3.2　文档智能解析

PDF/Word 类文档经 MinerU 解析为 Markdown，保留标题层级、表格与代码片段结构；扫描件经 PaddleOCR 识别后进入同一流水线。解析后由 LLM 执行实体与关系抽取，识别文档中的关键实体（如账户模块、跨境支付接口、ATM 取款流程）及其关系，输出候选三元组进入治理队列。多版本文档按名称与内容相似度去重，默认保留最新版本并归档历史版本；同一事实在不同文档中定义冲突时（如接口参数定义差异），不自动取舍，而是双源标注并生成冲突标记，交由人工校对裁决（冲突策略 latest_wins＋flag，可在接入参数中调整）。

## 3.3　遗留代码解析

COBOL/RPG 源码采用 tree-sitter 语法解析（COBOL/RPG 语法文件）与规则分析相结合的方式：按 DIVISION、SECTION、PARAGRAPH 层级构建代码单元树；提取 PERFORM 语句构建段落间调用链；提取 CICS 交易码、EXEC SQL 语句与 COPY BOOK 引用，建立程序与数据对象（DB2 表、VSAM 文件）的读写依赖。解析产物包括 AST、调用图与数据依赖表，写入对象存储 kb-derived 目录，并同步登记为图谱 CodeUnit 节点及其 CALLS、READS、WRITES 关系。

在结构解析基础上，由离线 LLM 为每个代码单元生成智能注释（解释如 4020-CHECK-BAL 段落的业务含义）与逻辑流程描述（如账户冻结的完整控制流），注释与流程描述作为知识 Chunk 入向量库，供在线问答的代码理解类问题检索。Demo 阶段仅对白名单程序集执行注释生成，控制算力成本。

## 3.4　数据治理三步法

治理三步法是离线构建的核心机制，对应会议确定的前置治理要求。第一步梳理业务功能点：以业务流程文档为主线、代码入口点（CICS 交易、批处理作业）为交叉验证，产出功能点清单（如 ATM 取款、余额查询、日终对账），每个功能点挂接关联文档段落、接口与代码单元。第二步 AI 打标签：LLM 对照源代码与文档，为功能点、代码单元、接口等实体打业务标签，标签体系见表 5。第三步人工校对：治理工作台按任务下发候选标签与映射关系，业务专家逐条 accept、modify 或 reject，校对通过的标签与映射关系方可写入知识图谱。

标签与映射关系入知识图谱而非传统 ES 索引，原因在于图谱可从数据层、业务层到执行层一次查全：一个功能点查询可同时返回其业务规则、报文字段映射与实现代码单元，这正是答案可溯源（流程、数据表、代码）的基础。

表 5　标签体系设计

| 一级分类 | 二级标签示例 | 标注来源 |
| --- | --- | --- |
| 功能域 | 存款、取款、转账、查询、对账、冻结解冻 | AI 打标＋人工校对 |
| 业务对象 | 账户、卡、错误码、报文、币种、渠道 | AI 打标＋人工校对 |
| 交易属性 | 渠道（ATM/柜面/网银）、卡种、交易类型、借贷方向 | AI 打标＋人工校对 |
| 技术属性 | 程序名、接口名、数据表、CICS 交易码、报文格式 | 代码与接口解析自动生成 |
| 治理属性 | 置信度、校对状态、口径版本、数据责任人 | 系统生成 |

## 3.5　知识融合与图谱构建

融合阶段解决同一实体多来源表述不一致的问题。实体对齐采用名称规范化（大小写、连字符、中英文别名表）加向量相似度辅助；对齐后的实体合并属性、保留各来源出处。冲突信息（同一字段不同文档定义）以双源标注加置信度形式保留，供答案生成时提示差异。

卡种口径问题在此统一建模：实际卡种存在三种、六种等不同说法，具体构成（如 Smart 卡、HBC 卡）待客户确认。图谱中 CardType 节点携带 caliber（口径）属性，不同口径下的卡种通过 ALIAS_OF 关系互相关联；口径确认后仅需一次图数据归一操作，不影响模型结构。

## 3.6　向量化入库

切分策略按素材类型区分：业务文档按语义段切分（512 至 1024 token，携带标题路径作为上下文前缀）；代码按 SECTION/PARAGRAPH 切分，Chunk 头部附加程序名与 DIVISION 信息；mapping 映射表按业务键行组切分，保证一组映射完整。全部 Chunk 使用 BGE-M3 向量化后写入 Milvus 三个集合（见 4.3 节），元数据（来源、版本、标签、对象路径）随 Chunk 一并写入，供检索过滤与溯源跳转。

## 3.7　增量更新与版本管理

增量更新由两类事件触发：Git 仓库变更（新提交涉及的重解析程序清单）与新素材接入。变更影响范围经依赖分析定位到受影响的 Chunk 与图谱子图，执行差量重算后合并入库；每次批量变更生成一个 kb_version 记录（版本号、变更说明、变更对象数），支持版本列表、回溯与差异对比。kb_version 同时作为在线侧已验证答案的失效判定依据，见 4.6 节。

# 4　知识存储详细设计

## 4.1　存储选型与分工

四类存储各司其职：Neo4j 存储知识图谱，承载实体、关系与三层查询；Milvus 存储向量索引，承载语义检索；PostgreSQL 存储结构化元数据，承载指纹、已验证答案、治理任务与审计；MinIO 存储原始文档与衍生产物（Markdown、AST、报告），保证多模态数据可通过对象路径高效关联。

## 4.2　知识图谱模型

图谱模型覆盖业务层、数据层、执行层三类节点：业务层描述系统、子系统、功能点、业务流程、业务规则、错误码与卡种；数据层描述报文格式、字段、数据表与字段映射；执行层描述代码单元与技术组件。节点类型见表 6，关系类型见表 7，查询示例见附录 A。

表 6　图谱节点类型

| 节点类型 | 关键属性（示例） | 所属层 | Demo 必备 |
| --- | --- | --- | --- |
| System / SubSystem | 名称、责任团队、部署区域 | 业务层 | 必备（ATM 子系统） |
| FunctionPoint 功能点 | 名称、业务口径、状态、关联版本 | 业务层 | 必备（取款、余额查询等） |
| BusinessProcess 流程 | 步骤序列、前置条件、异常分支 | 业务层 | 必备 |
| BusinessRule 规则 | 规则描述、生效时间、规则版本 | 业务层 | 必备（余额校验等） |
| ErrorCode 错误码 | 码值、语义、处理建议、级别 | 业务层 | 必备（错误码表） |
| CardType 卡种 | 名称、口径（caliber）、状态 | 业务层 | 必备（多口径并存） |
| Interface 接口 | 协议、方向、日均调用量、版本 | 执行层 | 必备 |
| CodeUnit 代码单元 | 程序/节名、复杂度评分、行数、最后变更 | 执行层 | 必备（COBOL 白名单） |
| TechComponent 技术组件 | 类型（CICS/MQ/DB2）、实例名 | 执行层 | 可选 |
| MessageFormat 报文格式 | 报文名、结构版本 | 数据层 | 必备（返回报文） |
| Field 字段 | 名称、类型、长度、所属格式 | 数据层 | 必备 |
| DataTable / CopyBook | 表名、字段清单、主键 | 数据层 | 按素材情况 |
| Mapping 映射 | 源字段、目标字段、转换规则 | 数据层 | 必备（mapping） |
| Ticket 历史工单 | 工单号、缺陷描述、修复程序 | 治理 | 可选 |
| Tag 标签 | 类别、值、来源（ai/human）、置信度 | 治理 | 必备 |

表 7　图谱关系类型

| 关系类型 | 语义 | 示例 |
| --- | --- | --- |
| PART_OF | 子系统属于系统 | 存款模块 → 核心账务系统 |
| REALIZED_BY | 功能点由接口实现 | ATM 取款 → 取款接口 |
| CALLS | 代码单元调用代码单元 | ATMWD402 → BALCHK100 |
| READS / WRITES | 代码读写数据对象 | 程序 → CUSTOMER 表 |
| IMPLEMENTED_BY | 业务规则由代码单元实现 | 余额校验规则 → 4020-CHECK-BAL |
| USES | 接口使用报文格式 | 取款接口 → 取款响应报文 |
| HAS_FIELD | 报文格式包含字段 | 响应报文 → 响应码字段 |
| MAPPED_FROM | 目标字段映射自源字段 | 新系统字段 → 老系统字段 |
| RAISED_IN | 错误码出现于流程或接口 | 错误码 14 → 余额校验流程 |
| ALIAS_OF | 卡种别名（多口径互认） | Smart 卡 → 借记卡（六种口径） |
| FIXED | 工单修复了代码单元 | 2022 利率缺陷工单 → INT-CALC |
| TAGGED | 实体挂接标签 | ATMWD402 → 标签［取款/ATM］ |
| DEPLOYED_ON | 代码单元部署于技术组件 | ATMWD402 → CICS 交易服务器 |

## 4.3　向量库集合设计

向量库按素材类型分集合建索引，便于检索通道按集合路由与过滤，设计见表 8。

表 8　向量库集合设计

| 集合 | 内容 | 关键元数据 | 索引与度量 |
| --- | --- | --- | --- |
| kb_doc_chunk | 业务文档语义段（含 AI 生成的代码注释与流程描述） | doc_id、doc_type、version、tags、source_path | HNSW，COSINE |
| kb_code_chunk | 代码节（SECTION/PARAGRAPH）及头部上下文 | code_unit、section、lang、repo、commit | HNSW，COSINE |
| kb_mapping_chunk | mapping 映射行组 | mapping_id、business_key、version | HNSW，COSINE |

## 4.4　关系库核心表

PostgreSQL 承载在线服务与治理流程的全部结构化状态，核心表清单见表 9，关键表结构定义如下。

表 9　关系库核心表清单

| 表名 | 用途 | 关键字段 |
| --- | --- | --- |
| t_verified_answer | 已验证答案库（长时记忆） | fingerprint（唯一键）、answer_json、status、kb_version |
| t_govern_task | 打标与校对任务 | task_type、items_json、status、operator |
| t_kb_version | 知识版本 | version_no、change_note、changed_objs |
| t_ingest_job | 素材接入任务 | source_type、object_keys、steps、status |
| t_qa_session / t_qa_message | 会话与消息留痕 | session_id、question、answer_id、hit_type |
| t_audit_log | 审计日志 | actor、action、object、detail、ts |

核心表 DDL（节选）

CREATE TABLE t_verified_answer (

answer_id     UUID PRIMARY KEY,

fingerprint   CHAR(64)     NOT NULL,           -- 规范化问题的 SHA-256

question_norm TEXT         NOT NULL,

scene_code    VARCHAR(32)  NOT NULL,

answer_json   JSONB        NOT NULL,           -- what/why/how/sources/caveats

hit_type      VARCHAR(8)   NOT NULL,           -- 生成来源: exact|similar|miss

status        VARCHAR(16)  NOT NULL,           -- verified|pending|stale

verified_by   VARCHAR(64), verified_at TIMESTAMPTZ,

kb_version    VARCHAR(32)  NOT NULL,           -- 失效联动依据

created_at    TIMESTAMPTZ  DEFAULT now(),

CONSTRAINT uk_fp_scene UNIQUE (fingerprint, scene_code)

);

CREATE INDEX idx_va_status ON t_verified_answer(status);

CREATE TABLE t_kb_version (

version_id   SERIAL PRIMARY KEY,

version_no   VARCHAR(32) NOT NULL,

change_note  TEXT,

changed_objs INTEGER     NOT NULL DEFAULT 0,

created_by   VARCHAR(64), created_at TIMESTAMPTZ DEFAULT now()

);

## 4.5　对象存储布局

对象存储分原始区与衍生区两个 bucket，路径规范见表 10，所有路径作为溯源依据写入答案的 sources 字段。

表 10　对象存储布局

| Bucket | 路径规范 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| kb-raw | inbox/{日期}/{source_type}/{文件名} | 待接入原始素材 |
| kb-raw | doc/{业务域}/{名称}_{版本}.{扩展名} | 归档原始文档（含历史版本） |
| kb-derived | md/{doc_id}.md | 文档解析后 Markdown |
| kb-derived | ast/{code_unit}.json | 代码 AST、调用图、数据依赖 |
| kb-derived | report/{job_id}/ | 接入与治理任务报告 |

## 4.6　版本管理与失效联动

知识版本是离线更新与在线记忆之间的联动机制：每次批量知识变更生成新 kb_version；已验证答案记录其生成时所依据的 kb_version，当该版本涉及的变更对象与答案溯源对象存在交集时，答案状态自动置为 stale。stale 答案不再参与精确直出，降级为参考上下文（similar 通道），待重新复核后恢复 verified。该机制同时回应了遗留问题中已验证答案失效机制的需求，具体联动规则在技术细节讨论后可调整（见 10.2 节）。

# 5　在线问答服务详细设计（单一 Flow）

## 5.1　流程总览

单一 Flow 以固定顺序串联完整推理链：问题分析→指纹计算与缓存三级分流→多路检索→融合重排→大模型结合上下文整体分析→按固定结构生成带依据的答案→溯源标注输出；追问在同一会话内携带增量上下文重新执行 Flow；miss 类与建议复核的答案经人工复核后沉淀入库。流程如图 2 所示。

图 2　在线问答单一 Flow 流程

## 5.2　问题分析器

问题分析器完成三件事。意图分类：将问题归入代码理解类、业务规则类、影响分析类、数据处理类之一，决定检索通道权重与答案模板（Demo 以规则＋小样本提示词实现，准确率不满足时升级为分类模型）。实体抽取：基于图谱实体词典与 LLM 抽取问题中的关键实体（程序名、错误码、卡种、字段名），实体参与指纹计算与图谱检索定位。查询改写：同义词归一（如取款/提款）、口语补全（省略主语时从会话历史补全），改写结果作为向量检索输入。

## 5.3　长时记忆与三级分流

长时记忆由数据指纹与已验证答案库构成。指纹对规范化问题（同义词归一、空白与标点归一、实体排序）加场景编码计算 SHA-256；相似度基于指纹全等与问题向量余弦相似度综合判定。分流策略见表 11，阈值（0.95、0.80）为初值建议，全部配置化，待与评测集联调后确定，并与客户对齐答案复用验收口径：哪些问题要求答案百分之百复现（指纹直出），哪些允许参考生成。

表 11　缓存三级分流策略（阈值为可配置初值）

| 分流 | 判定条件 | 动作 | 溯源 | 复核要求 | 验收口径建议 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 精确命中 exact | 指纹全等，或相似度 ≥ 0.95 | 直出已验证答案，不触发推理链 | 沿用原答案溯源 | 免复核（平台抽检） | 答案百分之百复现 |
| 相似命中 similar | 0.80 ≤ 相似度 ＜ 0.95 | 旧答案压缩后作为参考上下文，仍执行推理链 | 按新生成结果重新溯源 | 建议复核，通过后入库 | 允许参考生成 |
| 未命中 miss | 相似度 ＜ 0.80 | 执行完整推理链生成答案 | 按新生成结果溯源 | 必须人工复核后方可入库 | 实时生成 |

## 5.4　多路检索器

检索按意图并行发起多路通道，各通道职责见表 12。图谱检索基于 Cypher 模板（实体查询、路径查询、影响面查询，见附录 A），保证三层一次查全；向量检索按问题改写结果在对应集合执行；代码检索结合向量召回与图谱调用链扩展。多路结果按证据单元去重合并后，经 bge-reranker-v2-m3 重排取 Top-K 进入上下文。

表 12　多路检索通道设计

| 通道 | 数据源 | 典型查询 | 输出证据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 图谱检索 | Neo4j | 实体属性、关系路径、影响面 | 节点、边、路径（业务/数据/执行三层一次查全） |
| 文档向量检索 | Milvus kb_doc_chunk | 业务语义相似 | 文档片段＋出处（含 AI 注释与流程描述） |
| 代码检索 | kb_code_chunk ＋ 图谱调用链 | 代码语义＋结构定位 | 代码节、调用路径 |
| 映射检索 | kb_mapping_chunk ＋ MAPPED_FROM | 字段映射与口径 | 映射行组 |

## 5.5　上下文组装与 LLM 整体分析

上下文组装按 token 预算分配：参考答案（相似命中时压缩后的旧答案）约 20%，图谱证据约 30%，文档证据约 25%，代码证据约 15%，会话历史约 10%。组装后的上下文与 Skills 骨架（见 8.4 节）一并送入在线 LLM 执行整体分析：模型须综合多路证据回答，不允许仅凭单路证据或参数记忆下结论；证据不足时必须显式声明知识库未覆盖，禁止编造。整体分析的中间产物（各证据的使用情况）记录进 reasoning_trace，作为经得起追问的检查依据。

## 5.6　答案生成与溯源

答案按固定三段结构生成：是什么（先给结论，一句话说明对象与状态）、为什么（基于证据的成因链路，逐条标注来源编号）、怎么处理（可执行步骤；涉及业务规则的，标注需人工复核）。每个事实性陈述必须携带来源编号，sources 数组给出每条来源的类型（doc、graph、code、table）、引用对象与对象存储路径，实现流程、数据表、代码三类来源的逐条可溯源。答案同时输出 caveats（需人工校验的关键点，如货币转换逻辑）与置信度，miss 类答案默认携带 pending_review 状态。

## 5.7　会话与追问

追问在同一会话上下文中执行：上一轮答案的结论与关键证据作为增量上下文注入，问题分析器对追问做指代消解与意图继承（如上一轮 ATM 取款错误码 14 的处理，追问境外卡是否有区别，则继承实体错误码 14 与功能点 ATM 取款）。追问触发的执行与首轮相同，缓存分流按追问规范化后的独立指纹判定，保证追问答案同样可沉淀复用。

## 5.8　人工复核与答案沉淀闭环

复核在治理工作台完成，界面呈现问题、答案三段、全部溯源与推理轨迹，复核人可修正答案后通过，或直接驳回。状态机为 pending→verified→stale：miss 类答案必须复核；similar 类建议复核；verified 答案随知识版本失效机制自动转为 stale 并降级为参考上下文。复核通过即写入 t_verified_answer（指纹、答案、溯源、kb_version），完成一次知识沉淀，后续同题进入精确直出通道。该闭环即 AI 解析→人工校对→知识入库在在线侧的延续，落实业务逻辑准确性以人工复核为准的边界决议。

# 6　工具接口层设计（Agent 演进预留）

## 6.1　统一工具协议

所有知识访问能力以规范化工具接口暴露，工具描述采用与主流大模型 function calling 协议兼容的 JSON Schema 形式，注册于统一注册中心；工具实现与描述解耦，任何调用方（单一 Flow 编排器、演进期 Agent、外部系统）通过注册中心发现并调用工具。工具描述示例：

工具注册描述示例（ToolSpec，JSON Schema）

{

"name": "search_graph",

"description": "在知识图谱中检索实体、关系与路径（业务/数据/执行三层一次查全）",

"input_schema": {

"type": "object",

"properties": {

"query":  { "type": "string", "description": "自然语言查询或 Cypher 模板名" },

"params": { "type": "object",  "description": "模板参数，如 entity/depth/top_k" },

"top_k":  { "type": "integer", "default": 10 }

},

"required": ["query"]

},

"output_schema": { "$ref": "#/schemas/GraphEvidence" },

"auth": "internal", "timeout_ms": 3000, "idempotent": true

}

## 6.2　工具清单

Demo 期注册七个工具，覆盖四类数据访问（文档、源代码、知识图谱、缓存库）与三项扩展能力，清单见表 13。

表 13　工具接口清单

| 工具名 | 功能 | 关键输入 | 输出 | 幂等 | 超时 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| search_graph | 图谱检索（实体/关系/路径/影响面） | query、params、top_k | GraphEvidence | 是 | 3000ms |
| search_doc | 文档语义检索 | query、top_k、filters | DocEvidence 数组 | 是 | 3000ms |
| search_code | 代码检索（语义＋调用链） | entity、kinds | CodeEvidence 数组 | 是 | 3000ms |
| query_cache | 缓存三级分流判定 | fingerprint、query | CacheVerdict（exact/similar/miss） | 是 | 500ms |
| save_answer | 已验证答案入库 | fingerprint、answer、sources | answer_id | 否 | 2000ms |
| trace_impact | 迁移影响分析 | entity、depth | ImpactReport | 是 | 5000ms |
| generate_code | 新代码骨架生成 | target、interface_id | CodeSkeleton（含校验点） | 否 | 15000ms |

## 6.3　编排实现与 Agent 演进路径

Demo 阶段编排器 SingleFlowOrchestrator 按固定序列调用工具：query_cache→（未直出时）search_graph、search_doc、search_code→LLM 分析→输出；序列、重试与超时策略以配置声明，不写死在业务代码中。演进阶段切换为 Agent 动态编排：LLM 按轮决策调用哪个工具、何时停止，终止条件由 Skills 提示词约定（答案三段齐全且证据充分时停止，最多 N 轮）；多轮工具调用支持用户中途追问。由于两条路径共用同一注册中心与工具协议，切换只替换编排器实现，工具与数据层零改动，兑现链路验证后无需推倒重来的承诺。Multi-Agent 的引入时机在链路验证通过后再评估（会议遗留事项）。

# 7　接口详细设计

## 7.1　接口约定

对外接口为 REST 风格，基路径 https://kb.internal/api/v1（演示环境内网域名）；认证采用 Bearer JWT，按用户与角色签发；请求与响应均为 UTF-8 JSON。除 save_answer 与 generate_code 外，接口均设计为幂等；演示期按用户限流 10 QPS。所有请求分配 trace_id，贯穿服务日志与审计。统一响应包结构：

统一响应包

{

"code": 0,

"message": "success",

"data": { /* 业务数据 */ },

"trace_id": "tr_8a31e0f2"

}

接口总览见表 14，其中标注演进的接口在 Demo 后推广期交付。

表 14　REST 接口总览

| 方法与路径 | 功能 | Demo/演进 |
| --- | --- | --- |
| POST /qa/sessions | 创建问答会话 | Demo |
| POST /qa/ask | 提问（单一 Flow 执行入口） | Demo |
| POST /qa/followup | 追问（携带增量上下文） | Demo |
| GET /qa/sessions/{id}/history | 会话历史查询 | Demo |
| POST /search/graph | 图谱检索 | Demo |
| POST /search/vector | 向量语义检索 | Demo |
| GET /qa/answers/{id}/sources | 答案溯源明细 | Demo |
| GET /governance/tagging-tasks | 打标与校对任务列表 | Demo |
| PUT /governance/tagging-tasks/{id} | 人工校对结果提交 | Demo |
| POST /qa/answers/{id}/review | 答案人工复核入库 | Demo |
| POST /ingest/jobs | 素材接入任务创建 | Demo |
| GET /ingest/jobs/{id} | 接入任务进度查询 | Demo |
| POST /impact/analyze | 迁移影响分析 | 演进 |
| POST /codegen/skeleton | 新代码骨架生成 | 演进 |
| GET /kb/versions | 知识版本列表与差异对比 | 演进 |
| POST /admin/tools/register | 工具注册与管理 | 演进 |

## 7.2　在线问答接口

提问接口是演示主入口：请求携带会话标识与自然语言问题；响应返回三段式答案、全部溯源、推理轨迹、缓存命中类型与复核状态。示例如下。

POST /qa/ask 请求示例

{

"session_id": "sess_9f27c3a1",

"question": "ATM 取款返回错误码 14 余额不足，应如何排查处理？",

"top_k": 5,

"with_reasoning": true

}

POST /qa/ask 响应示例

{

"code": 0, "message": "success", "trace_id": "tr_8a31e0f2",

"data": {

"answer_id": "ans_5d02b7c9",

"hit_type": "similar",            // exact | similar | miss

"similarity": 0.87,

"answer": {

"what": "错误码 14 表示账户可用余额不足，取款交易在扣款前校验阶段被拒绝。",

"why":  "余额校验由 4020-CHECK-BAL 段执行，比较可用余额与取款额［2］；

境外卡另受币种转换后额度约束［3］。",

"how":  "1) 核对账户可用余额与冻结额度；2) 确认卡种与币种口径；3) 复核重试。",

"caveats": ["币种转换逻辑需人工复核"]

},

"sources": [

{ "type": "doc",   "ref": "ATM 业务流程规范 V3.2",

"loc": "p.47 第 6.1 节", "obj": "kb-raw/doc/atm/flow_v32.pdf" },

{ "type": "graph",

"ref": "(ErrorCode{code:14})-[:RAISED_IN]->(余额校验流程)", "loc": "" },

{ "type": "code",  "ref": "COBOL:ATMWD402/4020-CHECK-BAL", "loc": "line 112-158" }

],

"reasoning_trace": [

{ "step": 1, "tool": "query_cache",  "result": "similar_hit(0.87)" },

{ "step": 2, "tool": "search_graph", "result": "3 nodes / 4 edges" },

{ "step": 3, "tool": "search_doc",   "result": "5 chunks" },

{ "step": 4, "tool": "search_code",  "result": "2 sections" }

],

"review_status": "pending_review"

}

}

追问接口复用答案结构，请求额外携带 answer_id 与追问问题：

POST /qa/followup 请求示例

{

"session_id": "sess_9f27c3a1",

"answer_id": "ans_5d02b7c9",

"question": "那境外卡取款在余额校验上有区别吗？"

}

## 7.3　检索接口

检索接口将多路检索器能力直接暴露给迁移工具链与前端可视化。图谱检索支持自然语言与模板两种模式：

POST /search/graph 请求与响应示例

// 请求

{ "mode": "impact", "params": { "entity": "INT-CALC", "entity_type": "CodeUnit",

"depth": 3, "top_k": 20 } }

// 响应 data 节选

{ "nodes": [ { "id": "cu_int_calc", "labels": ["CodeUnit"],

"props": { "name": "INT-CALC", "complexity": 0.72 } }, ... ],

"edges": [ { "src": "cu_int_calc", "rel": "CALLS", "dst": "cu_acct_upd" }, ... ],

"render_hint": "topology" }

## 7.4　溯源接口

溯源接口返回答案全部来源的结构化明细，含对象存储路径、页码或行号与治理状态，供前端渲染可点击的引用：

GET /qa/answers/{answer_id}/sources 响应示例

{ "code": 0, "data": { "answer_id": "ans_5d02b7c9",

"sources": [

{ "no": 1, "type": "doc",   "ref": "ATM 业务流程规范 V3.2",

"loc": "p.47 第 6.1 节", "obj": "kb-raw/doc/atm/flow_v32.pdf",

"verified": true },

{ "no": 3, "type": "code",  "ref": "COBOL:ATMWD402/4020-CHECK-BAL",

"loc": "line 112-158", "obj": "kb-derived/ast/ATMWD402.json", "verified": true }

] } }

## 7.5　治理与复核接口

打标校对接口以任务为粒度，专家逐条提交 accept、modify、reject：

PUT /governance/tagging-tasks/{task_id} 请求示例

{ "operator": "expert_li",

"items": [

{ "item_id": "tag_0001", "action": "accept" },

{ "item_id": "tag_0002", "action": "modify",

"tag": { "domain": "支付清算", "confidence": 1.0 } },

{ "item_id": "tag_0003", "action": "reject", "reason": "实体识别错误" }

] }

答案复核接口驱动长时记忆沉淀：

POST /qa/answers/{answer_id}/review 请求示例

{ "verdict": "approved",

"corrected_answer": null,          // 可选：复核人修正后的答案

"fingerprint_scope": "scene:ATM",

"operator": "expert_zhou" }

## 7.6　知识接入与更新接口

接入接口创建异步流水线任务，步骤为 parse→tag→review→merge→index，任务进度可查询：

POST /ingest/jobs 请求与响应示例

// 请求

{ "source_type": "error_code_table",

"object_keys": ["kb-raw/inbox/20261016/atm/error_codes_202610.xlsx"],

"options": { "dedup": true, "conflict_policy": "latest_wins_flag" } }

// 响应

{ "code": 0, "data": { "job_id": "job_77c2e1", "status": "queued",

"steps": ["parse", "tag", "review", "merge", "index"] } }

## 7.7　迁移支撑接口

影响分析接口基于图谱影响面查询生成风险评估报告（含耦合度、历史缺陷率指标）；代码生成接口基于接口定义与业务规则生成 Java/Python 骨架并标注人工校验点。两个接口均为演进期交付，其中代码生成响应必须携带免责声明，落实不在大机运行测试的边界决议：

POST /codegen/skeleton 响应示例（节选）

{ "code": 0, "data": {

"files": [

{ "path": "CrossBorderPayController.java", "language": "java",

"review_points": ["货币转换精度", "幂等控制", "异常码映射"] }

],

"disclaimer": "生成代码仅作开发骨架参考，不直接在主机环境运行测试" } }

## 7.8　统一错误码

错误码采用五位数字，前三位对齐 HTTP 语义，见表 15。

表 15　统一错误码

| 错误码 | HTTP | 含义 | 处理建议 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 200 | 成功 | — |
| 40001 | 400 | 参数校验失败 | 检查请求字段类型与必填项 |
| 40101 | 401 | 未认证或令牌失效 | 重新获取 JWT |
| 40301 | 403 | 无权限（RBAC 拒绝） | 联系管理员分配角色 |
| 40401 | 404 | 资源不存在（答案/任务/版本） | 核对资源标识 |
| 40901 | 409 | 会话或任务状态冲突 | 刷新状态后重试 |
| 42901 | 429 | 触发限流 | 退避重试 |
| 50001 | 500 | 内部错误 | 凭 trace_id 查询日志 |
| 50002 | 504 | LLM 服务超时或不可用 | 重试；持续失败检查模型服务 |
| 50003 | 500 | 图谱查询失败 | 检查 Neo4j 与模板参数 |
| 50004 | 500 | 向量库查询失败 | 检查 Milvus 集合与索引 |
| 50005 | 422 | 素材解析失败（格式不支持或损坏） | 转换格式后重新接入 |

## 7.9　内部接口与关键函数

服务内部按模块划分接口，关键函数签名约定如下（Python 3.11，类型标注）：

内部模块关键函数签名

# qa/cache —— 指纹与三级分流

def normalize_question(question: str, scene_code: str, entities: list[str]) -> str: ...

def compute_fingerprint(normalized: str) -> str: ...

def route_by_similarity(sim: float, cfg: ThresholdConfig)

-> Literal["exact", "similar", "miss"]: ...

# retrieval —— 多路检索与融合

async def retrieve_graph(plan: IntentPlan, top_k: int) -> list[Evidence]: ...

async def retrieve_vector(query: str, collections: list[str],

top_k: int) -> list[Evidence]: ...

async def retrieve_code(entity: str, kinds: list[str]) -> list[Evidence]: ...

async def fuse_and_rerank(evidences: list[Evidence],

budget: TokenBudget) -> list[Evidence]: ...

# orchestrator —— 编排（工具经注册中心调用）

class ToolRegistry:

def register(self, spec: ToolSpec) -> None: ...

async def invoke(self, name: str, payload: dict) -> ToolResult: ...

class SingleFlowOrchestrator:

async def run(self, ctx: SessionContext) -> AnswerContext: ...

指纹计算与分流的参考实现见附录 B，Cypher 检索模板见附录 A。

# 8　AI 工具选型与部署

## 8.1　选型原则

选型遵循四条原则：其一，全链路可私有化部署，模型推理与数据处理不出内网，满足银行数据合规要求；其二，中文与代码能力均衡，兼顾业务文档理解与 COBOL/Java 代码处理；其三，在线与离线分级，在线用强模型保答案质量，离线批处理用性价比模型控成本；其四，组件可替换，Embedding、Rerank、向量库等均通过接口隔离，避免单一厂商绑定。

## 8.2　选型清单

各环节 AI 工具选型见表 16。首选与备选均以可私有化部署为前提；具体版本在环境搭建时按当时可得稳定版确定。

表 16　AI 工具选型清单

| 环节 | 首选 | 备选 | 用途 | 部署方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 在线推理 LLM | GLM-4.6 | DeepSeek-V3、Qwen3-72B | 问题分析、整体分析、答案生成、追问改写 | vLLM 私有化 |
| 离线批处理 LLM | GLM-4.5-Air / Qwen3-32B | DeepSeek-V3 | AI 打标签、实体关系抽取、代码智能注释 | vLLM 私有化（夜间批处理） |
| Embedding | BGE-M3 | bge-large-zh-v1.5 | 文档/代码/映射向量化（中英混合、长文本） | TEI 服务化 |
| Rerank | bge-reranker-v2-m3 | bce-reranker-base_v1 | 多路证据重排 | TEI 服务化 |
| 文档解析 | MinerU | Unstructured、Marker | PDF/Word 转 Markdown，表格与版面还原 | 容器化 |
| OCR | PaddleOCR | RapidOCR | 扫描件识别（架构图、历史工单） | 容器化 |
| 代码解析 | tree-sitter（COBOL/RPG 语法） | GnuCOBOL 预处理 | AST、调用链、数据依赖提取 | Python 库 |
| 图谱抽取 | LLM＋Schema 约束（借鉴 GraphRAG、DeepKE 实践） | — | 文档三元组抽取与实体对齐 | 自研流水线 |
| Agent 编排 | 自研轻量 Flow（Demo） | LangGraph（演进） | 单一 Flow 编排与 Agent 动态编排 | Python |
| 向量库 | Milvus 2.x | Qdrant、pgvector | 向量存储与检索 | 容器/K8s |
| 图数据库 | Neo4j 5.x | NebulaGraph | 知识图谱存储与查询 | 容器 |
| 质量评测 | RAGAS＋自建 ATM 问答集 | TruLens | 检索与答案质量回归评测 | Python |
| 图谱可视化 | AntV G6 | Neo4j Bloom | 拓扑图、调用链前端渲染 | 前端组件 |
| 服务框架 | FastAPI | Spring Boot | REST 服务与异步任务 | 容器 |

## 8.3　模型服务部署

模型推理经 vLLM 服务化（OpenAI 兼容接口），Embedding 与 Rerank 经 TEI 服务化，均注册为内部服务，由应用侧统一网关调用。资源初估（以实际压测为准）：Demo 阶段单机 2 张 A800-80G（或等效量化方案）可承载 32B 级在线模型与离线批处理；若资源受限，在线降级为量化 32B 模型保证演示，离线批处理安排夜间执行。推广期按并发与素材规模横向扩容，模型服务无状态，扩容不改变应用侧接口。

## 8.4　Prompt 与 Skills 资产

回答结构、引用规范与终止条件以 Skills 提示词资产形式管理，与框架代码解耦、随知识版本一同纳入版本库。Demo 期 Skills 骨架示例如下：

Skills 回答骨架示例（qa_atm skill）

[role] 你是核心系统迁移知识库的问答助手，服务研发、业务与架构人员。

[scene] 当前场景：{scene_code}；场景知识仅来自本次检索证据，不得凭参数记忆编造。

[answer_structure]

1. 是什么：先给结论，一句话说明对象与状态；

2. 为什么：基于证据给出成因链路，逐条标注来源编号［n］；

3. 怎么处理：给出可执行步骤；涉及业务规则的，标注需人工复核。

[citation] 每条事实性陈述必须挂接来源编号；知识库未覆盖时显式声明，禁止编造。

[termination]（演进 Agent 使用）答案三段齐全且证据充分时停止调用工具；最多 {max_rounds} 轮。

[boundary] 不承诺业务正确性（以人工复核为准）；不生成用于直接上机运行的代码。

# 9　非功能设计

## 9.1　性能指标

Demo 阶段性能目标以演示体验为准，指标见表 17；推广期指标另行压测后确定。

表 17　性能指标（Demo 目标值）

| 指标 | 目标值 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 缓存直出时延 | P95 ≤ 0.5 秒（不含客户端网络） | exact 通道端到端 |
| 推理型问答时延 | P95 ≤ 15 秒 | 含多路检索与 LLM 生成 |
| 单路检索时延 | P95 ≤ 0.8 秒 | 向量/图谱单通道 |
| 图谱多层查询时延 | P95 ≤ 1.5 秒 | 3 跳以内影响面查询 |
| 并发会话 | ≥ 10 | 演示规模 |
| 检索命中率 | 正确证据进入 Top-5 的比例 ≥ 80% | 自建 ATM 评测集 |
| 引用可溯源自率 | 100% | 答案中结构化引用必须可跳转到来源 |

## 9.2　安全与合规

安全设计围绕数据不出域、最小权限与全程留痕展开，措施见表 18。

表 18　安全与合规措施

| 类别 | 措施 |
| --- | --- |
| 网络隔离 | 全部组件内网部署，模型推理本地化，数据不出域；演示环境与办公网隔离 |
| 数据脱敏 | 素材入库前对账号、客户号、证件号执行掩码或令牌化；衍生知识继承脱敏属性 |
| 权限控制 | RBAC 五角色：研发、业务、架构、治理员、系统管理员；检索与复核按角色限权 |
| 审计日志 | 问答、复核、知识变更、工具调用全量留痕，留存期不少于 1 年（可按行方要求调整） |
| 输出管控 | 界面与 API 明示辅助工具定位；答案携带复核状态与免责声明；生成代码不提供上机执行通道 |
| 密钥管理 | 模型服务与存储凭据集中管理，禁止硬编码与明文传输 |

## 9.3　可用性与运维

全部组件容器化，Demo 以 Docker Compose 一键拉起，推广期迁移 Kubernetes。各组件提供健康检查与关键指标（检索时延、LLM 队列深度、缓存命中率）上报；知识版本采用灰度发布，新版本先在影子集合验证检索质量再切换；演示前执行素材与模型版本的冻结策略，保证演示可重复。

# 10　实施计划与风险管理

## 10.1　两周 Demo 实施计划

按会议确定的节奏，两周内完成单一 Flow 端到端演示，计划见表 19。客户素材（错误码表、返回报文示例、mapping 真实结构）到位时间为关键路径。

表 19　两周 Demo 实施计划

| 阶段 | 工作内容 | 产出 |
| --- | --- | --- |
| 第 1 周 D1-2 | 场景与素材确认；环境与四存储初始化；接入适配器开发（错误码表、报文、mapping、COBOL 样例） | 演示环境就绪，首批素材入库流水线打通 |
| 第 1 周 D3-5 | 治理三步法流水线跑通（功能点、AI 打标、人工校对）；图谱与向量首批入库；工具接口 v1 注册 | ATM 场景知识库首版（kb_version v0.1） |
| 第 2 周 D1-3 | 单一 Flow 端到端（三级分流、多路检索、答案生成、溯源、追问）；治理工作台最小可用 | 问答链路端到端可用 |
| 第 2 周 D4 | 评测集回归（RAGAS＋人工抽检）；缺陷修复；演示脚本与数据冻结 | 演示脚本与回归报告 |
| 第 2 周 D5 | 客户演示与验收对齐（答案复现口径、遗留问题清单更新） | 演示完成，验收口径与遗留问题纪要 |

## 10.2　遗留问题对设计的影响

方案总结中登记的五项遗留问题均已在设计中预留对策，见表 20，待客户或后续技术讨论确认后收敛。

表 20　遗留问题对设计的影响与对策

| 遗留问题 | 本设计的处理 | 状态 |
| --- | --- | --- |
| 长时记忆实现细节（相似判定阈值、已验证答案失效机制） | 5.3 节给出阈值初值（0.95/0.80）并配置化；4.6 节给出基于 kb_version 的失效联动机制 | 初值待技术细节讨论确认 |
| 答案复用验收口径（指纹直出与参考生成的划分） | 5.3 节 hit_type 字段区分三级分流，验收口径建议已列出 | 待与客户对齐 |
| 客户数据依赖（错误码表、返回报文示例、mapping 真实结构） | 3.1 节列为 Demo 关键素材与关键路径，接入适配器优先支持其格式 | 待素材到位（责任人跟进） |
| 卡种口径（三种与六种说法并存） | 3.5 节 CardType 多口径建模（caliber 属性＋ALIAS_OF 关系），确认后一次归一 | 待客户确认 |
| Multi-Agent 演进时机 | 6.3 节工具接口化保证零重构演进；链路验证通过后再评估引入 | Demo 后评估 |

## 10.3　风险与对策

主要风险及应对见表 21。

表 21　风险与对策

| 风险 | 等级 | 对策 |
| --- | --- | --- |
| 客户素材延期（错误码表、报文、mapping） | 高 | 关键路径跟踪；先用脱敏样例数据打通全链路，素材到位即切换真实数据重跑离线流水线 |
| 卡种口径不一致导致映射混乱 | 中 | 图谱多口径建模，口径确认前不合并；答案中标注口径来源 |
| 相似阈值不当导致误直出 | 中 | 阈值配置化并以评测集调参；直出答案展示原溯源，便于人工抽检纠偏 |
| LLM 幻觉影响答案可信度 | 中 | 引用强约束、知识库未覆盖显式声明、miss 必须人工复核后方可沉淀 |
| COBOL 解析覆盖率不足 | 中 | Demo 以白名单程序集优先，语法覆盖随素材逐步扩展；解析失败段落降级为纯向量检索 |
| 演示环境 GPU 资源不足 | 低 | 在线降级为量化 32B 模型；离线批处理移至夜间 |

# 附录 A　知识图谱查询示例（Cypher）

以下模板对应多路检索器的图谱通道，参数以 Neo4j 参数形式传入。

三层一次查全：功能点 → 接口 → 报文字段 → 目标系统字段映射

MATCH (fp:FunctionPoint {name: $fpName})-[:REALIZED_BY]->(if:Interface)

OPTIONAL MATCH (if)-[:USES]->(mf:MessageFormat)-[:HAS_FIELD]->(old:Field)

OPTIONAL MATCH (new:Field)-[:MAPPED_FROM]->(old)

RETURN fp.name  AS function_point,

collect(DISTINCT if.name) AS interfaces,

collect(DISTINCT old.name + ' -> '

+ coalesce(new.name, '未映射')) AS field_mapping;

影响分析：代码单元变更的 3 跳波及面

MATCH path = (c:CodeUnit {name: $code})-[:CALLS|READS|WRITES*1..3]->(t)

RETURN [n IN nodes(path) |

labels(n)[0] + ':' + coalesce(n.name, '')] AS chain,

count(*) AS path_count

ORDER BY path_count DESC LIMIT $topK;

卡种多口径归一查询

MATCH (c1:CardType)-[:ALIAS_OF]->(c2:CardType)

WHERE c1.caliber IN ['three-kind', 'six-kind']

RETURN c1.caliber AS caliber, c1.name AS name, collect(c2.name) AS aliases;

# 附录 B　数据指纹与三级分流参考实现

指纹计算与分流（Python 参考实现）

import hashlib, re

def normalize_question(question: str, scene_code: str, entities: list[str]) -> str:

norm = question.strip().lower()

norm = re.sub(r"\s+", "", norm)                     # 空白归一

norm = replace_synonyms(norm, SYNONYM_TABLE)          # 同义词归一（取款/提款等）

ents = sorted(set(e.lower() for e in entities))       # 实体排序，消除语序影响

return f"{scene_code}|{','.join(ents)}|{norm}"

def compute_fingerprint(normalized: str) -> str:

return hashlib.sha256(normalized.encode("utf-8")).hexdigest()

THRESHOLD_EXACT, THRESHOLD_SIMILAR = 0.95, 0.80           # 初值，配置中心可调

def route_by_similarity(sim: float) -> str:

if sim >= THRESHOLD_EXACT:   return "exact"           # 指纹直出

if sim >= THRESHOLD_SIMILAR: return "similar"         # 参考复用

return "miss"                                          # 实时推理

相似度判定综合两个信号：指纹全等直接判 exact；否则对规范化问题向量与已验证答案问题向量计算余弦相似度，取最高值分流。参考上下文压缩策略：similar 命中的旧答案按结论段保留、依据段截断的方式压缩至预算 token 内。

# 附录 C　版本历史

表 22　文档版本历史

| 版本 | 日期 | 说明 | 编制 |
| --- | --- | --- | --- |
| V1.0 | 2026-10-16 | 初稿：依据需求分析文档 V0.1 与 2026-10-15 会议结论编制，覆盖总体架构、离线构建、知识存储、在线问答、工具接口、接口实现与 AI 工具选型 | 法本知识库项目组 |