某行核心系统迁移知识库项目需求分析文档

1. 项目背景与目标

某行核心系统基于IBM-i/Mainframe平台运行超30年，采用COBOL、RPG等遗留语言，技术栈较现代分布式体系滞后一代，且系统规模庞大（覆盖30+国家/地区、千万行级代码、300+内部系统互联），直接整体迁移风险极高。为支撑“AI梳旧→建知识库→解耦评估→分布式重构迁移”的实施路径，需建设核心系统迁移知识库，通过AI技术整合散落的架构文档、业务规则、代码注释、接口定义及历史工单，为老代码理解、新代码生成、迁移影响分析提供结构化知识支撑，最终实现“迁移有依据、重构可验证、知识可沉淀”。

2. 核心需求范围

2.1 功能需求

（1）多源异构数据接入与整合

接入对象：

技术文档：架构设计书、接口规范（如MQ/API定义）、部署手册、运维日志；

代码资产：COBOL/RPG源码、JCL作业控制流、CICS交易配置、DB2/VSAM数据字典；

业务规则：需求规格说明书、业务流程图（如SWIFT报文处理规则）、历史工单（含缺陷修复记录）；

系统元数据：子系统调用关系矩阵、耦合度评估数据（如模块间依赖频次、数据交互量）。

AI智能体能力：

非结构化文档解析：通过NLP识别PDF/Word中的架构图、表格、代码片段，提取关键实体（如“账户模块”“跨境支付接口”）及关系；

代码语义理解：解析COBOL/RPG的段落结构、数据定义（如01 CUSTOMER-RECORD）、控制流（如PERFORM循环），生成代码注释与逻辑流程图；

数据清洗与融合：去重冗余文档（如多版本架构图）、对齐冲突信息（如接口参数在不同文档中的定义差异），形成统一知识视图。

（2）知识结构化建模与存储

知识图谱构建：

实体类型：系统（如“核心账务系统”）、子系统（如“存款模块”）、接口（如“跨行转账API”）、代码单元（如“COBOL程序ACCT-UPDATE”）、业务规则（如“日终对账规则”）、技术组件（如“CICS交易服务器”）；

关系类型：调用（子系统A→接口B）、依赖（代码单元C依赖数据表D）、实现（业务规则E由代码单元F实现）、影响（修改接口G将影响子系统H）；

属性标注：为实体添加关键属性（如代码的“复杂度评分”、接口的“日均调用量”、业务规则的“生效时间”）。

存储要求：支持图数据库（如Neo4j）存储知识图谱，关系型数据库（如PostgreSQL）存储结构化元数据，对象存储（如MinIO）存储原始文档，确保多模态数据的高效关联查询。

（3）知识检索与智能问答

检索能力：

语义检索：支持自然语言查询（如“查找所有涉及跨境支付的COBOL程序”），返回关联的代码、接口、业务规则；

关联检索：输入“修改存款模块利率计算逻辑”，自动关联受影响的接口（如“利息计提API”）、依赖的代码单元（如“INT-CALC程序”）、相关历史工单（如“2022年利率调整缺陷修复记录”）；

可视化展示：以拓扑图形式呈现子系统调用链路，以流程图展示代码逻辑，以表格对比不同版本接口定义。

智能问答：基于知识库构建问答引擎，支持开发人员提问（如“ACCT-UPDATE程序的输入参数有哪些？”）、架构师提问（如“存款模块与贷款模块的耦合度如何？”），返回精准答案并标注知识来源。

（4）代码生成与迁移支撑

代码理解辅助：为开发人员提供老代码的“智能注释”（如解释PERFORM 1000-READ-CUSTOMER的功能）、逻辑流程图（如展示“账户冻结”的完整控制流）、数据依赖分析（如“CUSTOMER-RECORD字段被哪些程序修改”）。

新代码生成：基于知识库中的业务规则与接口定义，支持生成Java/Python新代码的骨架（如根据“跨境支付接口规范”生成Spring Boot控制器、根据“日终对账规则”生成Python数据处理脚本），并标注需人工校验的关键点（如货币转换逻辑）。

迁移影响分析：修改老代码前，自动分析影响范围（如“修改INT-CALC程序将影响5个接口、3个子系统”），生成迁移风险评估报告（含耦合度、历史缺陷率等指标）。

（5）知识更新与维护

增量更新：支持接入新的文档、代码提交（如Git仓库变更）、工单记录，通过AI智能体自动解析并更新知识库，确保知识时效性；

人工校验：提供可视化界面供业务专家/架构师修正AI解析结果（如调整实体关系、补充业务规则描述），形成“AI解析→人工校验→知识入库”的闭环；

版本管理：记录知识库的变更历史（如“2024-05-20更新存款模块接口定义”），支持版本回溯与差异对比。